План

создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Шелаболихинского района, необходимой для  инвесторов

на 2016-2017 годы

| № | Объект инфраструктуры | Финансирова-ние проекта, тыс. руб. | Срок реализа-ции | Этап подготовки, строительства | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень инфраструктурных проектов |
| 1. | Строительство культурно-спортивного комплекса на 225 мест в с.Шелаболиха | 83 000 | 2016-2017 | госэкспертиза, ПСД, проведен открытый конкурс на выполнение функций заказчика-застройщика протокол от 24.09.2013г., подписан договор на сумму 8.1 тыс. руб. с ОАО «Ростелеком» на оказание услуг по разработке и выдаче техусловий на телефонизацию проектируемого объекта, 20.02.13 заключен договор с ОАО «Сетевая компания Алтайэнерго» на техприсоединение энергопринимающих устройств на сумму 1223,8 тыс. руб. и в августе установлен источник электроснабжения КТП, трансформатор мощностью 160 кВа. | с.Шелаболиха, Шелаболихинского района Алтайского края |
| 2 | Обеспечение жильем молодых семей | 694,0 | 2016 |  | с.Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новообинцево | 17 900,0 | 2016-2017 | Реконструкция начата в 2013 году, проложено 650 метров водопровода, залит фундамент по водонапорную башню, идет работа по установке колодцев, по развилке инженерных систем. В 2015 году финансирование составит 17,0 млн. руб. В декабре 2015 года объект будет введен в эксплуатацию. | с. Новообинцево Шелаболихинского района Алтайского края |
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ООО «Крутишинское» | 20 000,0 | 2016-2017 | строительство коровника на 200 голов | с.Крутишка, ул. Совхозная 6 Шелаболихинского района Алтайского края |
| 5 | Строительство коровника ОАО «Новообинцевское» | 1 000,0 | 2015 | строительство коровника на 200 голов | с.Крутишка ул.Совхозная 6 Шелаболихинского района Алтайского края |
| 6 | Ремонт стадиона в с.Верх-Кучук (внебюджетные средства) | 100,0 | 2016 | установка ограждения | с. Верх-Кучук |
| 7 | Ремонт стадиона в с.Новообинцево (внебюджетные средства) | 100,0 | 2016 | установка ограждения | с.Новообинцево |

# Text boxes

Согласовано

Заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике ____________________     Агафонова И.Н.

«16»  января 2016 г.