План

создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Шелаболихинского района, необходимой для  инвесторов

на 2015-2016 годы

| № | Объект инфраструктуры | Финансирова-ние проекта, тыс. руб. | Срок реализа-ции | Этап подготовки, строительства | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень инфраструктурных проектов |
| 1. | Строительство культурно-спортивного комплекса на 225 мест в с.Шелаболиха | 83 000 | 2015-2016 | госэкспертиза, ПСД, проведен открытый конкурс на выполнение функций заказчика-застройщика протокол от 24.09.2013г., подписан договор на сумму 8.1 тыс. руб. с ОАО «Ростелеком» на оказание услуг по разработке и выдаче техусловий на телефонизацию проектируемого объекта, 20.02.13 заключен договор с ОАО «Сетевая компания Алтайэнерго» на техприсоединение энергопринимающих устройств на сумму 1223,8 тыс. руб. и в августе установлен источник электроснабжения КТП, трансформатор мощностью 160 кВа. | с.Шелаболиха, Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | 2094,0 | 2015 |  | с.Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новообинцево | 17 900,0 | 2015 | Реконструкция начата в 2013 году,проложено 650 метров водопровода, залит фундамент по водонапорную башню, идет работа по установке колодцев, по развилке инженерных систем. В 2015 году финансирование составит 17,0 млн. руб. В декабре 2015 года объект будет введен в эксплуатацию. | с.Новообинцево Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | Ремонт помещений для размещения групп дошкольного образования детей в Кучукской СОШ и Селезневской СОШ | 1400,0 | 2015 | Требуется ремонт помещений для размещения групп дошкольного образования детей, ремонт полов, туалетов, замена дверей. | с.Кучук ул.Михайлова, 40 Шелаболихинского района с.Селезнево, ул.Советская, 16 Шелаболихинского района |
|  | Капитальный ремонт МКУК «Шелаболихинский районный музей» | 463,0 | 2015 |  | с.Шелаболиха пер.Пионерский 19 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | Капитальный ремонт МКУК МО «Шелаболихинская библиотека» | 463,0 | 2015 |  | с.Шелаболиха ул. Нагорная 67 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | Капитальный ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр» МО Верх-Кучукский сельсовет | 463,0 | 2015 |  | с.Верх-Кучук ул. Центральная 32 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | Ремонт межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог | 2598,38 | 2015 | В 2015 году планируется ремонт внутрипоселковых дорог в 4 сельских Советах | с. Батурово с. Подгорное с.Кучук с.Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» |  | 2015 | работы по ремонту здания школы для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов: | с. Верх-Кучук ул.Центральная 36 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | МБОУ «Кучукская СОШ» |  | 2015 | работы по ремонту здания школы для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов: | с.Кучук ул.Михайлова, 40 Шелаболихинского района |
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Крутишинское» устройство откормочной площадки | 3 000,0 | 2015 | строительство откормочной площадки | с.Крутишка, ул. Совхозная 6 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | ОАО «Крутишинское» строительство санпропускника на молочной ферме | 1 000,0 | 2015 | строительство санпропускника | с.Крутишка ул.Совхозная 6 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | ОАО «Крутишинское» завершение строительства зернохранилища силосного типа стоимостью 5 млн. руб | 5 000,0 | 2015 | установка оборудования | с.Крутишка ул. Совхозная 6 Шелаболихинского района Алтайского края |
|  | ОАО «Новообинцевское» реконструкция скотного двора | 5 000,0 | 2015 | замена крыши, полов, установка нового оборудования | с.Новообинцевское, ул. Садовая 1 Шелаболихинского района Алтайского края |

# Text boxes

Согласовано

Заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике ____________________     Агафонова И.Н.

«16»  января 2015 г.