РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» мая 2017 г.                    	                                                                                    № 192

Шелаболиха

| О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и проверки готовности объектов социальной сферы |  |
| --- | --- |

На основании Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, в соответствии с частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов в составе в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и их оценки готовности (приложение 2).

3. Поручить информационно-методическому отделу управления Делами Администрации района разместить настоящее постановление на сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Агафонову И.Н.

Приложение: 1. на 1л. в 1 экз.;

2. на 3 л. в 1 экз.

Главы района	    					                                      А.С. Тарасенко

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации района от «03» мая 2017 № 192 |
| --- | --- |

Состав межведомственной комиссии

по подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне – зимнем периоде 2017-2018 годов и их оценки готовности (далее комиссия):

- Агафонова Ирина Николаевна, заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике – председатель комиссии;

- Трушин Михаил Николаевич, заведующий отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре управления Администрации района по экономике – секретарь комиссии;

- Черепанова Наталья Александровна, заведующий инспекторским отделом комитета Администрации района по образованию – член комиссии;

- Пургин Анатолий Дмитриевич, заведующий хозяйством КГБУЗ «Шелаболихинская центральная районная больница» - член комиссии (по согласованию);

- Плесовских Александр Викторович, государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора – член комиссии (по согласованию);

- Глава соответствующего сельсовета – член комиссии (по согласованию).

Заведующий отделом по ЖКХ,

строительству и архитектуре

управления Администрации района

по экономике                                                                                             М. Н. Трушин

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации района от «03» мая 2017 № 192 |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и их оценки готовности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ревизию объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения. | до 01.06.2017 г. | Руководители организаций и учреждений. Организация жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Создать комиссию по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов и их оценки готовности | до 01.06.2017 г. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительства и архитектуре управления Администрации района по экономике |
| 3 | Провести проверку технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, остатка угля, ( ревизию электрооборудования, очистка дымоходов, дымогарных труб), с оформлением актов проверки и планом мероприятий | до 31.06.2017г. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительства и архитектуре управления Администрации района по экономике, руководители организаций и учреждений |
| 4 | Провести аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, услуг для муниципальных нужд | до 01.08.2017 г. | Руководители организаций и учреждений |
| 5 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах до начала отопительного сезона | до 10.09.2017 г. | Руководители организаций и учреждений Организация жилищно-коммунального хозяйства |
| 6 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные энергоресурсы подведомственными бюджетными учреждениями | постоянно | Администрация Шелаболихинского района, руководители организаций и учреждений, Комитет по образованию, Комитет по финансам |
| 7 | Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с участием представителя теплоснабжающей организации | до 01.09.2017 г. | Администрация Шелаболихинского района, руководители организаций и учреждений |
| 8 | МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» ул. Пушкина, 37 - фундамент под насос, ремонт насоса, косметический ремонт | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 9 | МБОУ «Новообинцевская СОШ» - замена котла | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 10 | МБОУ «Кучукская СОШ» с. Кучук - замена вентиляторов; с. Ильинка - ремонт воздуховода, ремонт водяных насосов, замена задвижек, кранов подпитки, ремонт расширительного бака и его обшивки, замена водяных насосов | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 11 | МКОУ «Кипринская СОШ» с. Омутское - заменить втулки насоса, набивка, литол или солидол, подшипники (180305) 2 шт., замена шланга от вентилятора к колу, косметический ремонт; с. Селезнево - замена насоса, замена кранов, замена манометров | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 12 | МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» с. Верх-Кучук- ремонт расширительного бочка, ремонт котла в гараже ; с. Макарово – косметический ремонт | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 13 | МКОУ «Инская СОШ» - косметический ремонт | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 14 | МБОУ «Крутишинская СОШ» с. Чайкино - ремонт колосников; с. Крутишка – замена котла. | до 01.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, комитет Администрации района по образованию, директор школы |
| 15 | Котельная № 2 с. Шелаболиха - замена 2-х котлов КВР 0,6 | до 10.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, руководители организаций и учреждений |
| 16 | Котельная № 8 с. Шелаболиха – замена дымовой трубы, установка 2-х насосов по 11 кВт | до 10.09.2017 | Администрация Шелаболихинского района, руководители организаций и учреждений |
| 17 | Завершение основных мероприятий по работе в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях. | до 15.09.2017 г. | Администрация Шелаболихинского района, руководители организаций и учреждений |

Заведующий отделом по ЖКХ,

строительству и архитектуре

управления Администрации района

по экономике                                                                                                  М. Н.Трушин