РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020                                                                                                              №  269

с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 09.12.2016 № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017-2025 годы»

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы, на основании части 1 статьи 53 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации района от 09.12.2016 № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017-2025 годы» следующего содержания:

1) в Паспорте Программы объемы финансирования Программы изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования Программы составляет 85770,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета – 22889,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 56485,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 6396,3 тыс. рублей»;

2) абзацы 2-11  раздела 4 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 85770,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 817,6 тыс. рублей;

2018 год – 28764,8 тыс. рублей;

2019 год – 29089,6 тыс. рублей;

2020 год –  10098,7 тыс. рублей;

2021 год – 4000,0 тыс. рублей;

2022 год –  4000,0 тыс. рублей;

2023 год –  3000,0 тыс. рублей;

2024 год – 4000,0 тыс. рублей;

2025 год –  2000,0 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы»  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета Администрации Шелаболихинского района по образованию Красникову Н.Н.

Приложение: 1. На  5 л. в 1 экз.;

2. На 1 л. в 1 экз.

Глава района А.Н. Шушунов

Приложение № 1

к постановлению Администрации района

от 09.07.2020 г.  № 269

«Приложение 1  к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, в тыс.рублей | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| Цель: приведение материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам |
| Задача проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета |
| 1. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1», ул. Ленина, 27 (ремонт кровли, частичная замена окон, ремонт крыльца, фасада) | 2017 год | комитет по образованию, МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» | 817,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет | увеличение доли школ и филиалов, в которых проведен капитальный ремонт, до 100% |
| 2. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Кипринская СОШ», приобретение оборудования | 2018-2019 года | комитет по образованию, МБОУ «Кипринская СОШ» | _ | 946,2 | 980,1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 17978,5 | 18622,0 | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
| 3. | Капитальный ремонт крыши и отмостки здания МБОУ «Кучукская СОШ», расположенного по адресу: ул. Михайлова, 42 | 2018 год | комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | _ | 492,0 | _ | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 9348,1 | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
| 4. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Новообинцевская СОШ» | 2019 год | комитет по образованию, МБОУ «Новообин цевская СОШ» | - | - | 481,4 | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | 6396,3 | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
| 5. | Подготовка проектно-сметной документации усиления стены спортивного зала МБОУ «Кипринская СОШ» расположенного по адресу: Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Киприно, ул. Ленина, д. 42. | 2019 год | комитет по образованию, МБОУ «Киприн ская СОШ» | - | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 6. | Замена котельного оборудования в школьных котельных | 2019 год | комитет по образованию | - | - | 59,8 | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | 2475,0 | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
| 7. | Капитальный ремонт крыши здания Ильинской СОШ - филиала МБОУ «Кучукская СОШ» | 2020 год | комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | - | - | - | 347,9 | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | - | 6611,0 | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
| 8 | Капитальный ремонт МБОУ «Кучукская СОШ» |  |  |  |  |  | 197,8 |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 969,0 |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |
| 9. | Разработка ПСД капитального ремонта МБОУ «Кучукская СОШ» | 2020 год | комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | - | - | - | 54,9 | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 10. | Шелаболихинский район, с. Кучук, капитальный ремонт МБОУ «Кучукская средняя общеобразовательная школа» по адресу Алтайский край, Шелаболихинский район, ул. Михайлова, 42. Капитальный ремонт перекрытия и потолков актового и спортивного залов | 2020 год | комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | - | - | - | 1568,1 | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 11. | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1», расположенного по ул. Ленина, 27 | 2020 год | комитет по образованию, МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» | - | - | - | 350,0 | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 12. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Инская СОШ» (утепление спортзала, устранение дефектов внутренней отделки) | 2021 год | комитет по образованию, МБОУ «Инская СОШ» | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 13. | Капитальный ремонт здания Макаровской СОШ филиала МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» (ремонт кровли, устранение дефектов внутренней отделки) | 2021 год | комитет по образованию, МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 14. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Новообинцевская СОШ» (ремонт кровли, устранение дефектов внутренней отделки, ре монт или частичная замена окон) | 2022год | комитет по образованию, МБОУ «Новообин цевская СОШ» | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | районный бюджет |  |
| 15. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» по ул. Пушкина, 37 (ремонт кровли, частичная замена окон, ремонт отопления) | 2022 год | комитет по образованию, МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | районный бюджет |  |
| 16. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» (ремонт отопления, кровли, замена окон, утепление стен) | 2023 год | комитет по образованию, МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | - | - | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | районный бюджет |  |
| 17. | Капитальный ремонт здания Селезневской СОШ филиала МБОУ «Кипринская СОШ» (ремонт отопления, кровли, замена окон) | 2024 год | комитет по образованию, МБОУ «Кипринская СОШ» | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | районный бюджет |  |
| 18. | Капитальный ремонт здания Омутской СОШ филиала МБОУ «Кипринская СОШ» (ремонт отопления, водопровода, замена окон) | 2024 год | комитет по образованию, МБОУ «Кипринская СОШ» | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | районный бюджет |  |
| 19. | Капитальный ремонт здания Чайкинской ООШ филиала МБОУ «Крутишинская СОШ» | 2025 год | комитет по образованию, МБОУ «Крутишинская СОШ» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | районный бюджет |  |
|  | ИТОГО |  |  | 817,6 | 1438,2 | 1114,9 | 2518,7 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 2000,0 | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 27326,6 | 21578,4 | 7580,0 | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - | 6396,3 | - | -- | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |

»

Председатель комитета Администрации района по образованию Н.Н. Красникова

Приложение 2

к постановлению Администрации района

от 09.07.2020 г.  № 269

«Приложение  3  к Программе

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники расходов | Сумма расходов, тыс.рублей |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 817,6 | 28764,8 | 29089,6 | 10098,7 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 85770,7 |
| в том числе из средств районного бюджета | 817,6 | 1438,2 | 1114,9 | 2518,7 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 22889,4 |
| в том числе из средств краевого бюджета | 0 | 27326,6 | 21578,4 | 7580,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56485,0 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 6396,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396,3 |

»

Председатель комитета Администрации района по образованию  Н.Н. Красникова